

**UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA**

**CURSO:**

Desarrollo Web

**DOCENTE:**

Ing. Iván Antonio De León Fuentes

**8vo. SEMESTRE**

**INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION**

**Tema:**

**Propuesta de Proyecto**

**GLEALWAYS**

**INTEGRANTES:**

1. Marlon Romeo Miranda Navarro 0903-15-20723
2. Kenia Anahí Orozco Orozco 0903-16-3658
3. Juan Carlos López Fuentes 0903-15-13258

Proyecto

Páginas Web

Actualmente existen demasiadas empresas tanto como pequeña, mediana o gran empresa que actualmente manejan su venta localmente, en el cual hoy en día existe la posibilidad de poder llevar más allá y realizar la facilidad de venta de sus productos a travez de la web; mismo que mejoraría la forma hacerse conocer como empresa como también el poder mejorar la empresa implementando o sistematizándose en la actualidad.

Es por ello que atreves de estas propuestas deseamos implementar un sistema o página web en la pequeña empresa Denominada GLEALWAYS, una pequeña empresa caracterizada por la venta de cosméticos para damas como también la venta de accesorios personal; en el cual el mismo tendría la información de la pequeña empresa teniendo en ello: datos de los Clientes y el lado administrativo que se conlleva en dicha empresa

Dentro de los cuales los modules a implementar estarían:

Clientes: Módulos:

1. Vista de productos (descripción básica del producto y función)

2. categorías: (apartado de labiales, cremás, ropa entre otros, como poder agregar al carrito)

3. Carrito de apartado de producto: (datos del comprador, datos del producto, dirección de la entrega)

4. información de la página: (noticias, videos relevantes de GLEALWAYS)

5. Atención al cliente: (chat box y asesoría con videos)

6. módulos por definir

Administrador: Módulos

1.agregar, modificar, eliminar

2. vista previa de la pagina

3. módulos por definir

Usuarios: Módulos

Login: Iniciar Sesión, Registro

Iniciar sesión: Correo Electrónico, Contraseña.

Registro: Nombre y apellido, teléfono, correo electrónico, contraseña.

En el mismo se utilizarán herramientas que tanto pueda almacenar esta información (BD) como también la parte de la interfaz donde el usuario o administrador de GLEALWAYS podrá interactuar.

El mismo se tiene una planificación de las especificaciones de las actividades a realizar:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | | |  |  | MES DE Agosto | | | | MES DE SEPTIEMBRE | | | | MES DE OCTUBRE | | | | MES DE NOVIEMBRE | | | | |  |  |  |  |
|  | **N°** | **Actividad** | | | | | **Inicio** | **Final** | **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** | **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** | **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** | **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Fase 1** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Propuesta de Proyecto | | | | | 21-08-2021 | 28-08-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 22-08-2021 | 27-08-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descripción de Propuesta | | | | | 24-08-2021 | 27-08-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega de propuesta | | | | | 28-08-2021 | 28-08-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Fase 1** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 29-08-2021 | 30-08-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realización de Modelo Relacional. | | | | | 31-08-201 | 31-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 01-09-2021 | 01-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificación del Modelo Relacional | | | | | 06-09-2021 | 06-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega Fase 1 (Diseño) | | | | | 11-09-2021 | 11-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Fase 2** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión para verificación de los templates a utilizar y diseño de interfaz | | | | | 12-09-2021 | 13-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollo de aplicación | | | | | 14-09-2021 | 17-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 18-09-2021 | 19-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollo de aplicación | | | | | 20-09-2021 | 24-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 25-09-2021 | 26-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollo de aplicación | | | | | 27-09-2021 | 30-09-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega de Avances Fase 2 | | | | | 2-10-2021 | 02-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **FASE 3** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 03-10-2021 | 03-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollo de aplicación | | | | | 04-10-2021 | 07-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 08-10-2021 | 08-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollo de Documentación | | | | | 11-10-2021 | 22-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollo de aplicación | | | | | 11-10-2021 | 14-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reunión/Discusión | | | | | 15-10-2021 | 15-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desarrollo de aplicación | | | | | 18-10-2021 | 22-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificacion de detalles de proyecto como documentación | | | | | 25-10-2021 | 29-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entrega de Avances Fase 3 | | | | | 30-10-2021 | 30-10-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |  |  |  |